2022年中国电子口岸数据中心

数据中心RFID资产管理系统

采购项目评审文件

项目编号：SB20220804F128

中国电子口岸数据中心

2022年8月

目    录

第一部分  采购邀请	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  合同文本	21

第四部分  项目需求书	28

第五部分  评分标准	40

第六部分  响应文件格式	44

响应函	45

响应分项报价表	48

法定代表人授权书(格式)	49

供应商资格声明文件	50

商务条款偏离表	52

技术、服务偏离表	53

供应商基本情况表	54

拟投入本项目的团队情况表	55

拟投入本项目的项目经理简介	56

质 疑 函	57

没有重大违法记录的书面声明	58

银行资信证明	59

中小企业声明函	60

残疾人福利性单位声明函	61

# 第一部分  采购邀请

中国电子口岸数据中心就“2022年中国电子口岸数据中心数据中心RFID资产管理系统采购项目”进行采购，现邀请符合资格条件的供应商前来应答。本项目采购活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

一、采购编号：SB20220804F128

二、项目名称：2022年中国电子口岸数据中心数据中心RFID资产管理系统采购项目

三、采购预算：本项目预算金额为人民币48万元

四、采购内容：

| 服务内容 | 时间 | 地点 | 主要技术或 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据中心RFID资产管理系统 | 合同签订之日起4个月内完成部署实施期，质保期两年 | 北京，甲方办公区 | 具体内容详见评审文件第四部分《项目需求书》 |

五、供应商资格条件

1．供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2．供应商的资格和信用应符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关的通知》（财库[2016]125号）的规定。供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和本采购公告发出之日起至响应文件递交截止日之前一日止的信用信息查询网络截图件并加盖公司公章；（截图中需含有网站的抬头和参与投标供应商名称及行政处罚情况，并查看/查询时间）

3.其他要求：

（1）供应商为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)，不得参加本项目。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

（3）为本项目前期建设提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

4. 落实政府采购政策：

（1）本项目为非专门面向小微企业的采购。

对小微企业制造的货物、承建的工程、承接的服务给予价格评审优惠（监狱企业、残疾人福利性单位、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

（2）优先采购节能、环境标志产品。

5. 本项目不接受联合体投标。

六、获取评审文件方式及时间

公告附件下载。

七、响应文件的递交

递交方式：快递。

递交地点：北京市东城区安定门外大街56号楼，如有变动将另行通知。逾期送达或送达的响应文件不符合本评审文件规定以及以电报、电话、传真、电子邮件、电子文件等其他形式递交的响应文件将不予接受。

递交截止时间：自此公告发布次日起七个工作日内，最后一个工作日下午4:30（北京时间）截止。快递签收时间超出递交截止时间的，以快递寄出时间为准。

其他要求：供应商应按照评审文件的要求对响应文件分类封装，并统一封装在一个信封中，在该信封外侧注明项目名称、供应商名称、内附文件名称及数量等信息并加盖供应商公章。

八、样品提交

本项目不适用。

九、供应商现场勘察

本项目不适用

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

注：1.本须知前附表是对供应商须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

2.本附表中“★”标志的为实质性条款，如有缺项或其中一项不符合即按无效应答处理。

| 条款号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 中国电子口岸数据中心 |
| 2.2 | 采购项目名称 | 2022年中国电子口岸数据中心数据中心RFID资产管理系统采购项目 |
|  | 采购预算 | 本项目预算金额为人民币48万元 |
| 应答基本原则 |  |  |
| 3.1 | ★供应商资格条件 | 见采购邀请 |
| 响应文件编制 |  |  |
| 12 | 响应 报价 | 1.报价以人民币元为计算单位。 2.按要求的格式内容填写报价。 3.响应报价为服务以及各项税费等费用。 4、针对同一包，一个供应商初始响应报价不得提交两个或两个以上不同的响应文件。 |
| 14 | ★项目保证金 | 本项目不适用。 |
| 15 | ★应答有效期 | 120日历天（从评审日起计算）。 |
| 响应文件准备与递交 |  |  |
| 16 | 响应文件份数 | 响应文件正本1份、副本2份及电子版0份（U盘）。 |
| 16.6 | 响应文件盖章 | 供应商在评审过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章； 如供应商需要在本次项目中使用专用章，须提供符合以下要求的特别说明函： 1)特别说明函须声明：针对本次采购项目，该供应商专用章作为直接参与响应时相关响应文件的签章及业务合作伙伴参与响应时授权函的签章，其效力等同于公章； 2)特别说明函须同时加盖供应商公章及专用章。 |
| 17.2 | 响应文件封编 | 响应文件须注明项目名称、项目编号和“在评审之日前不得启封”的字样。 |
| 18.1 | 响应文件的递交 | 递交截止时间：自此公告发布次日起七个工作日内，最后一个工作日下午4:30（北京时间）截止。 响应文件递交地点：北京市东城区安定门外大街56号楼。 响应文件须于响应文件递交截止时间之前由专人送达响应文件递交地点，以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件将不予接受。响应文件递交截止时间之后，响应文件概不接受。 |
| 评审 |  |  |
|  | 对小微企业及监狱企业残疾人福利性单位供应商报价扣除 | 根据有关规定，本项目将对小微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位制造的产品的报价给予10%的扣除，扣除后的报价参与评审打分。未提供有效证明材料的，评审时其投标报价不予扣除。 |
|  | 评审 方法 | 综合评分法 |
| 27 | 推荐成交原则 | 按综合评分由高到低的排名顺序推荐3名成交候选人。 |
| 主要条款合同 |  |  |
|  | ★履约保证金 | 乙方应在合同签订之日起十日内向甲方交纳合同总金额10%的履约保证金，甲方在质保期满且验收合格后无息退还乙方履约保证金。 |
| 合同文本主要条款 |  |  |
|  | ★服务时间与地点 | 1.服务期限：乙方在合同签订之日起4个月内完成部署实施及与系统部署有关的服务（包含全部资产实物标签粘贴时间）。 质保期：自系统验收通过之日起2年。 2.服务地点：北京，甲方办公区。 |
|  | ★付款条件 | 1.本合同以人民币结算。 2.付款办法： 合同签订后支付40%，项目验收后支付60%。 因财政资金不到位，集中支付延误，工程延期等原因导致甲方支付延误的，甲方不因此承担违约责任。 |
|  | ★是否允许转包、分包 | 本项目不允许转包和分包给其他服务供应商。 |
|  | 售后服务期 | 无。 |

一、 总 则

1.项目说明

项目说明见“供应商须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指中国电子口岸数据中心。

2.2“采购机构”无。

2.3“供应商”系指响应采购人要求，领取评审文件，并按要求向采购人提交响应文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“★”标志的为实质性条款，如有缺项或其中一项不符合即将按无效应答处理。

2.5“中小企业”系指满足《财政部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条规定的企业。

2.6“监狱企业”系指满足《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条规定的企业。

2.7“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）第一条规定的单位。

2.8“项目保证金”是为了保护采购人免遭因供应商的不当行为而蒙受损失所需交纳的保证金。如果评审文件中相关包号中没有提交项目保证金的要求，则有关项目保证金的条款均不适用该项目相关包号的评审文件。

3.合格的供应商

3.1供应商应符合采购邀请中规定的资质要求。

3.2供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.应答费用

4.1供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论应答过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购人将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购人规定的渠道获取了评审文件的潜在供应商，通讯方式以潜在供应商提供的为准。供应商应于收到通知后按规定时间以书面方式予以回复确认。因潜在供应商提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购人不承担责任。

5.2供应商应认真阅读评审文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商须知晓因未对评审文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购人有权拒绝没有对评审文件要求做出实质性响应的应答。

二、文件说明

6.文件的构成

6.1文件用以阐明供应商所需提供的服务以及其它类似的义务、采购应答程序和合同条款。文件包括如下六部分内容：

第一部分 采购邀请

第二部分 供应商须知

第三部分 合同文本

第四部分 项目需求书

第五部分 评分标准

第六部分 响应文件格式

7. 文件的询问、澄清和修改

7.1询问：任何已从采购人规定的渠道获取了评审文件的潜在供应商，在发现评审文件存在混淆或错乱等问题时，可以在获取评审文件之日起二个工作日内以电话、电子邮件等方式向采购人提出询问，采购人将在收到询问后的三个工作日内以提出询问的同样方式予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在供应商认为评审文件的部分条款使自己的权益受到损害，请按本评审文件规定提出质疑。

7.2澄清和修改：

7.2.1评审文件发出后，采购人有权对评审文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为评审文件的组成部分，对所有获取了评审文件的潜在供应商均具有约束力。

7.2.2对评审文件的澄清和修改，将在本次采购公告的媒体上发布变更公告，并书面通知已获取评审文件的潜在供应商，供应商应于收到补充文件后按规定的时间以书面形式回复确认。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的文件将在递交响应文件截止时间至少五日前发出，不足上述时间的，采购人将会顺延提交响应文件的截止时间。递交响应文件截止时间变更应在提交响应文件截止时间三日前在本次采购公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购人规定的渠道获取了评审文件的潜在供应商，采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购人如果需要组织已获取评审文件的潜在供应商现场考察或召开评审前答疑等活动，将会在采购公告及评审文件中明示，采购人不再另行通知。

三、响应文件的编写

8.应答语言

8.1响应文件及与应答相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在评审文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.响应文件的组成

供应商编写的响应文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料

（一）供应商营业执照或自然人的身份证明（仅限自然人参与应答）复印件；

（二）供应商税务登记证复印件（已提交三证合一证件的，可不单独提供此件）；

（三）供应商提供会计师事务所出具的供应商最新的（一般为上年度）财务审计报告复印件（包括但不限于经会计师事务所签章的审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表等），或提供最近三个月内银行出具的资信证明原件；

（四）供应商距响应文件递交截止之日六个月内任意一次缴纳税收及社会保障资金的有效票据凭证复印件；

（五）按附件格式提供供应商参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见附件。

第二类文件：评审证明材料

★（一）基本文件

（1）应答函，格式见附件；

（2）响应报价一览表，格式见附件；

（3）应答分项报价表，格式见附件；

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为供应商代表直接应答的，只提供相关身份证明即可），格式见附件；

（5）法定代表人及供应商代表相关身份（复印件）；

（二）商务证明文件

（1）★商务条款偏离表，格式见附件；

（2）当供应商为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见附件14；监狱企业参加本次采购活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》格式见附件15；

（3）供应商基本情况表以及供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境等）；

（4）供应商近三年来类似项目业绩，以列表形式提供项目简介、项目单位、联系人和联系电话等材料（签订合同前，采购人有权核查成交供应商成功案例的真实性）；

（5）证明供应商满足供应商资格标准的其他必要资格证明文件（如有）。

第三类：技术、服务响应文件

（1）★技术、服务偏离表：须按照第四部分《项目需求书》中的内容进行逐条应答。应答条款序列号的编制应与《项目需求书》一致，并说明响应情况。对于可以用量化形式表示的条款,供应商必须明确回答；对于非量化的条款供应商应以功能描述回答,指出所提供的货物和服务是否做出实质性的响应。任何通过简单拷贝评审文件的技术规范要求或简单标注“符合”、“满足”的响应文件将视作无效。

(2)项目服务团队方案；

(3)技术支持体系及服务方案；

(4)服务承诺方案。

重要提示：

1、供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致无效应答，如发现提供虚假材料者，将按政府采购法律有关规定对当事人进行处罚。

2、上述文件中，所有带“★”的证明材料原件或复印件必须逐项加盖供应商公章，由原厂或供应商提供的相关材料须逐项加盖原厂或供应商公章，任何一项签章不完整都会导致无效应答。

3、要求提供证明材料原件的，除另行要求外必须将原件装订在响应文件正本中，副本以复印件代替。

11.响应文件格式

对于评审文件第六部分中已经提供了响应文件格式的，供应商须按提供的格式进行填写和编制，并签字盖章，没有提供格式的可自行设计。

12.响应报价

12.1响应报价应包括供应商为完成评审文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用，具体包括但不限于供应商须知前附表列出的内容，以及与所报货物/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

12.2供应商应在响应分项报价表中详细列出所报货物及服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。响应分项报价表上的价格应按评审文件第六部分的格式填写。

12.3响应分项报价表的总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所报货物/服务相关的所有税费。

12.4供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。

12.5供应商根据本须知12.2条规定将响应报价分成几部分并按评审文件第六部分提供的格式填写“响应分项报价表”，只是为了方便采购方对响应文件进行比较，并不限制采购方以其它方式签订合同的权力。

12.6 应答供应商的报价出现下列情形之一的，评审小组将在评审现场合理的时间内，要求应答供应商做出书面说明，并提供相关证明材料，应答供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将按无效应答处理。

（一）货物类采购项目，响应报价低于本次响应平均报价50%的；

（二）劳动力成本较高的服务类采购项目，响应报价明显低于完成本项目所必须投入劳动力成本总和的。

13.报价货币

13.1评审响应函、响应分项报价表、最终响应分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购方不接受任何非人民币币种的报价。

14.项目保证金

14.1本项目不要求提供保证金。

15.评审有效期

15.1评审有效期见本须知前附表。在评审有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购方有权拒绝。

15.2特殊情况下，采购方可于原评审有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其项目保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长项目保证金的有效期，有关退还和没收项目保证金的规定在评审有效期的延长期内继续有效。

16.响应文件的制作和签署

16.1供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的正本、副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件须用中文编写，并须有序地装订成册（A4纸）。除封面及技术彩页外，每一页都应标有连续页码。装订须牢固，不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。响应文件中不得留有空白页（如隔页纸）。

16.3响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

16.4任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人将姓或首字母在旁边签字才有效。

16.5采购方拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。

16.6供应商在评审过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为直接参与响应时相关响应文件的签章及业务合作伙伴参与响应时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封和标记

17.1供应商应按包另行将响应报价一览表一份密封在一个的信封内单独提交（与装订成册的响应文件分开密封）,并在信封上标明“相应报价一览表材料”字样。

17.2供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中,且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。然后再将除上述标明“资格审核材料等材料”字样的信封以外的所有信封封装在一个完整的外层信封中。

17.3内外层信封均应：

（1）标明递交至“采购邀请”中指明的递交地点。

（2）注明“供应商须知前附表”中指明的项目名称、编号/包号和“在之前不得启封”的字样，并填入“供应商须知前附表”中规定的应答截止时间。

17.4内层信封应写明供应商名称和地址,以便若其应答被宣布为“迟到”应答时,能原封退回。

17.5如果外层信封未按本须知要求加写标记和密封,采购人对误投或过早启封概不负责。

18.响应文件递交截止时间

18.1供应商须由其合法的授权人在评审当日响应文件递交截止时间之前将响应文件在响应文件递交地点送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

18.2采购人可以按本须知第7条规定，通知修改评审文件，适当延长响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19.迟交的响应文件

19.1采购人将拒绝接收并原封退回在第18条规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤销

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在响应文件递交截止时间之前送达响应文件递交地点，且该通知需其法定代表人或经正式授权的供应商代表签字方为有效。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应按第16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤销响应文件”字样。

20.3在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20.4供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其项目保证金将按规定被没收。

五、评审

21.公开报价

21.1本项目不进行公开报价。

22.资格审查

22.1评审小组依据评审文件要求对应答供应商的资格条件进行审查。

22.2资格审查的依据材料是应答供应商提供的“资格条件证明材料”，证明材料不齐全或无效均被认定为供应商不符合资格条件。

22.3在资格审查过程中，通过“信用中国”网站查询应答供应商信用情况，如果评审日被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且在有效期内的应答供应商，将被认定为不符合资格条件。

23．评审小组

23.1采购人根据有关法律法规，由采购人代表组成评审小组，负责具体评审事务。

23.2评审小组以评审文件为依据，对应答供应商的响应文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求响应文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

24.响应文件的符合性审查

24.1响应文件符合性检查。评审小组依据评审文件，对响应文件的有效性、完整性以及对评审文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定应答供应商是否对评审文件的实质性要求做出响应。

24.2应答供应商出现本评审文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评审小组应当要求应答供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；应答供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效应答处理。

25.响应偏离与非实质性响应

25.1对于响应文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评审小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

25.2在评审之前，根据本须知的规定，评审小组要审查每份响应文件是否实质上响应了评审文件的要求。实质上响应应该是与评审文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条款，例如关于项目保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3实质上没有响应采购商文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝：

- 未按照评审文件规定进行签署、盖章的；

- 响应文件采用活页方式装订的；

- 供应商基本资质要求不满足评审文件要求或未提供有效证明文件的；

- 评审有效期不足的；

- 响应文件的技术响应与事实不符或提供虚假或失实资料的；

- 不满足评审文件★号条款的；

- 报价超过本项目预算的；

- 通过“信用中国”网站查询被列入“受惩黑名单”且在有效期内的；

- 不符合法律、法规和评审文件中规定的其他实质性要求，以及其他评审小组认为不能实质上满足评审文件要求的行为。

26.评审

26.1评审小组所有成员将集中与通过响应文件初审的供应商分别进行评审（根据项目需要将可能安排多轮评审），评审内容包括但不限于报价、技术方案等。在评审中，评审的任何一方不得透露与评审有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2评审过程文件须由供应商的法定代表人或本项目的授权代表签字。

26.3评审小组将根据各供应商的响应文件及评审结果，按公平、公正的原则确定最终项目需求。评审小组若对评审文件作出实质性变动的，应当以书面形式通知所有参加评审的供应商。评审小组将要求各供应商对最终项目需求进行签字确认。

26.4采购人将对评审结果进行记录。经评审小组签字确认后的评审记录将作为成交后采购人与供应商签署合同的依据，具有法律效力。

26.5如出现下述情形之一的，视为供应商自动放弃本项目成交资格，其响应将被拒绝：

（1）供应商未按要求确认评审小组确定的最终项目需求的；

（2）报价未实质性响应评审小组确定的最终项目需求的，或附有采购方无法接受的条件的。

26.6递交响应文件之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关的人员对属于评审、澄清、评审的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

26.7在评审期间，供应商试图影响采购方和评审小组的任何活动，将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

27.成交候选人的推荐原则

27.1评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前三名成交供应商。

六、授予合同

28.成交准则

28.1采购方将按评审小组推荐的成交候选人名单排序确定第一成交候选人为成交供应商。成交供应商因不可抗力或自身原因放弃成交资格的，采购方可以按照评审小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织采购活动。

28.2采购人不承诺报价最低的应答供应商为成交供应商。

28.3采购人有权组织评审小组对拟确定的成交供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定成交供应商。

29.接受和拒绝任何或所有响应的权力

29.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何响应的权力，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.2成交公告发布生效后，如果已成交的供应商不能按响应文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权按成交候选人排序将合同授予下一位成交候选人。

30.成交公告

30.1成交供应商确定后，采购人将在本项目发布采购公告的媒体发布成交公告。

30.2对非成交供应商，采购方不对未成交原因做出解释，同时亦不退还响应文件。

31.采购人追加采购数量的权力

31.1在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

32.签订合同

32.1成交供应商应当自成交公告发布之日起30日内签订合同，成交供应商无正当理由拒绝签订合同的，将承担相应法律责任。

32.2评审文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

32.3成交供应商在响应期间按照评审文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购人所有。

七、质疑提出与处理

33.质疑提出

33.1供应商认为评审文件、评审过程及采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

33.2供应商质疑应当有明确的事项，并符合下列要求：

（1）提出质疑的供应商应当是直接参与本项目相关包号采购活动的供应商；

（2）提出质疑应当在法定质疑期限内；

（3）提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

（4）质疑函应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。以代理商身份提出质疑的，代理商须同时提交所代理制造商出具的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项，并加盖制造商单位公章。

33.3质疑函应当按附件格式通过当面送达或信函邮寄、快递等原件方式向采购人递交，采购人不接受电子邮件、传真等非原件方式递交的质疑函，格式见附件。

34.质疑处理

34.1对于依法提出的供应商质疑，采购人将在收到质疑函之日起（以送达日期开始计算）七个工作日内书面答复质疑供应商。

34.2质疑答复函将通过来人领取或信函邮寄、快递等原件方式向质疑供应商送达，不得以电子邮件、传真等非原件方式送达质疑供应商。

34.3质疑供应商提出质疑不符合评审文件33.2和33.3要求的，采购人将有权不予受理。

# 第三部分  合同文本

采购合同

甲方（买方）：中国电子口岸数据中心

地址：北京市安定门外大街56号

法定代表人：

联系人：

电  话：010-8519

乙方（卖方）：

地址：

法定代表人：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，经友好协商，在平等互利的基础上，甲、乙双方就                         采购事宜，达成如下协议：

一、采购内容

乙方为甲方部署一套RFID资产管理系统，并提供相关服务，详细需求见附件。

二、服务期限

乙方在合同签订之日起4个月内完成系统部署实施和与系统部署有关的服务（包含全部资产实物标签粘贴时间）。

质保期：自系统验收通过之日起2年。

三、付款方式

（一）付款方式

1.	本合同总金额为           元，即人民币            元整

2.	费用结算周期：

合同签订后7个工作日内，乙方提供相应金额的商业发票和合同总金额10%的履约保证金，甲方在收到后7个工作日内向乙方支付           元（即人民币             元整）。

系统部署完成且验收合格后7个工作日内，乙方提供相应金额的商业发票，凭验收合格报告，甲方在收到后7个工作日内向乙方支付               元（即人民币            元整）

甲方在质保期满且验收合格后无息退还乙方履约保证金。

因财政资金不到位，集中支付延误，工程延期等原因导致支付延误的，甲方不因此承担违约责任。

（二）乙方账户信息

| 乙方 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

乙方保证其提供的账户信息真实、准确，乙方的账户信息发生变化的，应至少于甲方付款五个工作日前书面通知甲方，否则由此导致的错付、无法支付等所有法律后果均由乙方自行承担。

六、权利保证与品质保证

（一）甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方按合同附件的要求和时限完成服务。

2.甲方有权更换乙方派出的不满足甲方要求的服务人员，服务人员合格与否由甲乙双方项目经理共同评估。在甲乙双方确认服务人员后，乙方应保证服务人员的稳定，不得随意更换服务人员。在特别情况下，经事先与甲方协商并得到甲方认可，乙方可委派同资历的服务人员进行服务。

3.甲方应在制度上、人力上、系统环境上以及乙方人员的工作条件方面给予乙方充分的配合和支持，确保服务的顺利实施。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应按合同附件的要求和时限完成服务。

2.乙方必须按照合同附件的要求，派遣其健康、熟练、有经验、有能力的服务人员，与甲方技术人员紧密配合，确保完成甲方的服务。

乙方负责本服务的具体人员安排如下：

| 姓名 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

3.乙方工作人员在甲方工作期间，在符合国家有关劳动法规的前提下，应遵守、尊重甲方的有关规章制度；在合同条件下充分维护甲方的利益与声誉；在提供服务时，应该谨慎尽职，符合本合同条款，遵守所有适用的法律法规，具体要求详见附件一。

4.未经甲方书面许可，乙方人员不得将任何关于甲方生产、经营、管理、技术以及投资、人事等情况以任何方式透露给非乙方人员或同本项目无关的乙方人员；也不得将因履行合同所获得的甲方任何资料出示给非乙方人员或同本项目无关的乙方人员。一旦发生此类情况，甲方有权追究乙方以及乙方相关人员法律责任。

5.乙方必须无条件配合甲方做好疫情防控管理，严格执行甲方的防疫要求，配合落实甲方制定的疫情防控制度，若因乙方原因未配合甲方做好疫情防控，由此产生的一切后果及法律责任由乙方承担。

七、项目验收

（一）验收内容

按照系统交付情况、产品质量两方面进行验收。

重点验收：

1.电子标签实地扫描，利用手持机扫描粘贴电子标签设备识别距离不低于 20米；机房设备在不打开机柜门的情况下识别距离不低于5米。

2.系统软件通过二次开发可实现与总署资产管理系统对接。

（二）验收标准

甲方将对采购需求中的每一项技术、服务、安全标准等的履约情况进行确认，全部符合要求为验收合格。

八、违约救济与合同终止

（一）如果签订后七个工作日内，乙方未开具等额、合法的增值税发票，每延迟一日，须按合同金额的0.5%向甲方支付违约金。如果延迟超过十日，甲方有权解除合同。如果甲方在收到乙方提供的上述材料之日起七个工作日内仍未付款，每延迟一日，须按合同金额的0.5%向乙方支付违约金。如果延迟超过十日，乙方有权解除合同。

（二）除不可抗力及甲方原因外，乙方延期交付系统或未按时完成安装调试（包括因验收不合格导致延期交付的情形），每延期1天，甲方将扣除乙方合同总金额0.5%（百分之零点五）的违约金。

（三）除不可抗力及甲方原因外，有下列情形之一的，属于乙方严重违约，除全额扣除乙方履约保证金（或扣除合同总金额的10%）外，甲方有权解除合同。同时，乙方应退还甲方已支付的全部费用。视情节严重程度，甲方有权依照《政府采购法实施条例》第七十二条的相关规定追究乙方法律责任。合同解除后，在甲方重新完成采购前，如果甲方需要购买本合同包含的服务，由此产生的费用完全由乙方承担。

1.	乙方延期供货超过二十日（含二十日）；

2.	所供产品有不满足本需求第一部分“采购数量”的情形（只要有1条不满足即视为不满足需求）；

3.	需要额外采购板卡、模块、授权之后才能实现功能；

4.	乙方服务人员误操作或擅自行事等原因给甲方带来损失。

（四）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务的全部或部分转让、委托给第三方，乙方违反本款约定的，应向甲方支付合同总额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。同时，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用。

（五）本合同所约定的甲方损失包括但不限于甲方经济利益的损失和预期利益的减损，甲方为证实乙方违约行为所支付的调查取证、公证费用，甲方为寻求救济所支付的诉讼费、保全费、律师代理费、咨询费和法院执行费用、调查取证费、差旅费等全部损失及费用。

（六）乙方不履行本合同规定的相应责任或不按合同规定支付违约金的，将列入甲方供应商不良行为记录名单，三年内不得参与甲方任何采购活动。

九、保密

除非已经为公众知晓，乙方在本合同项下的服务中接触到的甲方信息，包括但不限于客户资料、统计数据、计算机运行系统的资料等，均构成甲方的商业秘密。除非法律法规要求或取得甲方事先书面同意，乙方不得对外透漏。

十、不可抗力

（一）如缔结合同的一方因不可抗力因素，例如战争、严重火灾、台风、地震、政府管制等，而未能如期履行合同，可将履行合同的期限延长，双方不必为此等延误所造成的损失或损坏负责。

（二）因不可抗力因素而无法履行合同的一方，须于事发后尽快以电子邮件、微信、短信等法律认可的方式通知对方，并在发出后的十日内，当面或用快递方式向对方提供由有关当局签发的书面证明。

（三）如不可抗力产生的影响持续超过三十日，双方须尽快通过友好协商决定进一步履行合同的方案。协商不成，任何一方均可宣布终止合同。

十一、适用法律与争议解决

（一）有关本合同的争议受中华人民共和国法律约束。

（二）本合同项下任何纠纷应通过友好协商予以解决。如果协商未果，可将争议提交北京仲裁委员会，根据届时有效的仲裁规则裁决。仲裁裁决是终局裁决，对双方当事人均有强制约束力。仲裁费用由败诉方承担。

十二、其他

（一）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

（二）本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项，补充协议在加盖双方公章或合同章后生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的，提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

（三）合同附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

（四）本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

本合同包含附件 壹 份。

附件一：采购需求

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权代表（签字）：               或授权代表（签字）：

日期：    年  月  日              日期：    年  月  日

# 第四部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，供应商不得向与此项目无关的任何第三方透露评审文件技术内容部分。

注：加 ★ 号条款为必须满足条款，否则响应将被拒绝。

数据中心RFID资产管理系统采购需求

一、项目基本情况

1.1项目名称和预算金额

项目名称：数据中心RFID资产管理系统采购项目

预算金额：48万元

1.2 采购项目的功能和目标

项目目标：加强资产的实物管理，提高数据中心资产盘点效率，节约管理成本。

二、采购需求

2.1 项目概况；

数据中心资产管理工作目前主要依托海关总署关务保障管理系统来进行，该系统长期以来存在偏重统计汇总查询需求，存在响应慢、功能单一等问题。对具体资产物品的领用、分配、维修、报废处置等功能模块的流程设计存在着不足，不利于对中心资产的日常管理。目前中心的资产管理信息化程度不高，日常的工作还停留在表格管理的水平，实时性和动态响应不够，无法有效评估资产的使用率，资产闲置情况不能及时了解。同时存在着资产清查、盘点时费时费力，盘点的准确性不够等情况。为解决上述问题，经过调研和了解相关单位的资产管理工作开展情况和业内的主流管理手段，经研究，拟在中心部署一套高效的RFID资产管理系统，实现资产全生命周期管理及人物交互过程的数字化。

项目目标：加强资产的实物管理，提高数据中心资产盘点效率，节约管理成本。

场地要求：数据中心各办公区。

服务标准： 5×8（每周5天，每天8小时）响应。

时间要求：合同签订之日起实施期4个月，质保期两年。

项目联系人：黄涛，

联系方式：010-85193696。

2.2采购项目预算金额；

48万元

2.3采购标的汇总表；

| 包号 | 标的序号 | 标的名称 | 品目分类代码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 是否创新产品 | 预留 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 数据中心资产管理系统采购项目 | A01010302行业应用软件 | 项 | 1 | 否 | 否 | 0 |

2.4需求标准、技术参数和服务要求，商务要求。

2.4.1采购数量

| 采购类别 | 子类 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 软件 | 资产实物管理系统 | 1 |
| 硬件外设及耗材 | 打印机 | 超高频RFID标签打印机 | 2 |
|  | 手持机 | 超高频RFID盘点手持机（扫描枪） | 18 |
|  | 电子标签 | 空间双频标签 | 500 |
|  |  | 普通标签 | 7000 |
|  |  | 超薄型柔性抗金属标签 | 2000 |
|  |  | 服务器扎带标签 | 500 |
|  |  | 户外标签 | 500 |
| 服务 | 系统实施服务 | 系统部署 | 1 |
|  |  | 数据初始化、迁移 | 1 |
|  | 硬件实施服务 | 资产清点核对、所有标签粘贴及硬件调试 | 10000 |

2.4.2基础技术标准

数据中心现有操作系统环境为windows2008、2012，中标麒麟linux7.6、V10 SP1；数据库环境为ORACLE 11G。要求本系统能够在数据中心环境部署运行。数据中心现有资产系统为“海关关务保障管理信息平台三期”，该系统采用基于J2EE分层企业应用架构和组件式开发，并遵循OSGi（Open Service Gateway Initiative）规范，封装基础组件库，并基于基础组件库实现应用核心，支持主流的J2EE应用。系统目前支持将资产数据以Excel表格的形式导出。

要求平台采用B/S模式设计，需支持市场主流浏览器，如：Firefox、Chrome、Internet Explorer 11.0及以上版本浏览器。

支持手持机移动端应用。

本项目涉及全部平台均需基于JAVA开发设计。

2.4.3功能与性能指标

（一）资产管理系统软件功能与性能指标

| 资产管理系统软件 |  |
| --- | --- |
| 基础功能 | 1.实现用户管理、角色管理、权限管理；多语言设置，支持英文；菜单功能管理、组织架构管理、资产类别管理、资产状态管理、审核审批流程管理； 2.实现全生命周期资产管理，从登记、入账、入库、领用、归还、调拨、回收、维修、盘点、报废、处置、清理等维度，全面监控固定资产使用情况。 3.实现快速批量的对资产进行领用、调拨、借用、维修、处置等操作，可批量编辑资产的属性信息。 |
| 数据导入导出 | 4.实现EXCEL表格的资产数据导入导出。 所有查询、报表功能，均可实现EXCEL格式的导出，同时可实现全部字段导出或选择部分字段导出。 导入时，实现所有资产全部导入，也实现单独导入某种类型的资产，资产分类导入应只体现该类资产属性信息。 |
| 资产信息综合查询 | 5.资产分类目录中，可按照所属地点、部门和分类进行分级树状展示，每级可以直接点开查看下级列表，并可展示当前资产汇总数量。 6.资产查询实现同时选择多个查询条件模糊查询资产信息，能分页展示查询列表，资产列表中展示列可定制，初始展示列至少包含资产图片、名称、编号、购置时间、适用部门、空间位置等信息； 7.查看每条资产能显示此条资产的基本信息和全生命周期信息。 |
| 多维度报表统计 | 8.实现相应资产管理报表的展示和导入导出功能，报表包含不限于：资产盘点明细表、盘亏盘盈明细表、盘点表分析报表等报表的展示和导出功能；多种资产数量卡片和图表卡片的展示功能。可自由勾选显示和位置变更；不同部门、地点的资产分布变化对比报表展示。 9.可对部门、个人的资产做效益分析。 |
| 可追溯性管理 | 10.对资产任意信息修改记录均能自动记录，并提供查询功能，查询筛选修改历史记录，便于后续追溯。 11.实现日志管理,固定资产管理系统对用户所进行的所有资产信息的事务性操作(增加、删除、修改)都以日志方式进行记录，以便将来审查。 12.实现对系统日志的调用查看，便于系统对资产状态变化的溯源管理。 |
| 系统消息提醒 | 13.实现系统消息提醒，能在审批各类待办事宜、借用资产到期归还、维保到期等情形发生时对相关人员进行提醒或预警。 14.实现按照资产类型设定消息提醒人员。 |
| 资产卡片管理 | 15.实现逐条资产信息的录入或提供批量录入； 16.资产卡片信息需要记录财务台账信息，与财务账目进行有效关联，确保财务账目与资产账目的双向可追溯。 |
| 资产购置管理 | 17.实现资产购置操作，实现需求汇总统计、购置流程审批等 采购流程。 |
| 资产领用管理 | 18.资产领用/发放操作，给该资产分配责任人、使用部门、使用地点等。 |
| 资产退库管理 | 19.实现资产退库操作，并且实现对退库流程进行审批。 |
| 资产借用管理 | 20.资产借用操作，给该条资产分配借用人、借用部门、使用地点等。 |
| 资产归还管理 | 21.实现资产归还操作，给该件资产退还到库房、保管人、库房地等。 |
| 资产调配管理 | 22.在一个单位内部，实现部门、人员、使用地等要素的变化； |
| 资产处置管理 | 23.实现调拨、报废、报损等处置，由资产管理员提出报废申请，资产主管审批；实现逐一报废和批量处置。 |
| 资产清理管理 | 24.实现对处置后资产进行清理，可进行资产的变卖、转让、清运、捐赠等操作。 |
| 关联资产管理 | 25.需要具有资产关联管理的功能，能够记录资产之间的关联关系（包含但不限于配套关系、主副关系、备份关系等）。关联关系可以由关联方双向追溯。 |
| 资产维修管理 | 26.实现对资产的维修。各部门管理员对权限内资产进行维修，生成维修单据并审核单据。当确认单据后，资产状态更新为维修，对资产进行送修。维修完成后，资产恢复维修前状态。 27.资产维修管理实现流程自动流转。 |
| 标签打印管理 | 28.固定资产标签的打印，可以在新增资产时打印标签，也可以在新增资产之后，随时补打指定资产的标签。 29.资产标签打印应实现联机连续打印，即在系统录入资产后直接驱动打印机打印。 30.RFID电子标签打印时，应能自动读取标签ID，在数据库中关联资产信息。 31.标签打印实现选择打印标签模板。 32.标签打印实现批量打印。 |
| 盘点任务管理 | 33.实现盘点任务管理，实现针对不同类别、不同部门的资产生成盘点任务，跟踪盘点任务执行状态，下载盘点任务到终端设备。 34.资产盘点操作需要根据指定时间、空间、资产类别等信息，制定符合需要的盘点任务，由系统自动派发盘点工单到指定盘点的执行人，来进行资产盘点工作。 35.系统需要能够按资产类别、地点、部门、具体资产和自定义筛选来进行资产盘点范围的限制。 |
| 盘点终端功能 | 36.同时实现条码和RFID盘点采集，实现盘点计划单和实盘的对比，对未盘到的资产可直接转向资产查询。 37.实现日常的资产管理操作、资产查询等管理内容。 38.实现快速的空间盘点功能，能够快速定位当前空间位置，能够展示空间应盘资产及实际盘点资产，方便快速比对。 39.盘点过程需要能够直观展示资产的图片、位置、使用人信息。能够清晰体现已盘、未盘、盘盈的资产信息列表信息，并能够提供有效可行的盘点异常处理解决办法。管理人员可以随时参与盘点过程，查看当前盘点进程，监督盘点进度。 40.实现在盘点过程中快速变更资产位置。 41.实现离线/在线等形式进行盘点（考虑无网络条件下的盘点工作开展）。 42.管理员可以实现手持机终端通过扫描RFID标签对单个资产查询、扫描空间标签对空间内资产查看。 43.手持机端APP实现扫描方式在光学扫码和RFID扫码之间一键切换功能。 |
| 盘点结果 | 44.实现查询盘点盈亏明细表。 45.实现自动生成盘点报告，盘点报告可在线查询并导出文件。 |
| 空间管理 | 46.需实现多层级空间管理。空间管理应实现多层级区分定义，不同阶段，根据管理要求定义空间。确定精准位置，便于后续维修维护工作的便捷开展。 47.空间应实现电子标签标记。中心涉及多楼宇多空间，应能实现通过电子标签标记空间，每个电子标签唯一确定一个空间，电子标签应设计美观、无法复制。 48.需要实现系统内用户岗位的空间管理权限设定，对不同岗位人员，可以设定其对空间资产的管理权限，以区分涉及巡检、维修、保养、盘点等职责差异化工作。 49.盘点员可以使用手持机扫描空间（房间）标志的电子标签快速定位到当前空间，并可以使用手持机对空间内的资产发起盘点。 50.对于位置发生移动的资产，在系统对应空间未找到，但在新的空间找到后，可以还原资产到原来空间，也可以将资产变更到新空间。通过快速变换错放资产到该空间功能，即可完成资产位置的转移。 51.实现批量变更操作，同时系统需要自动记录位置的变更。当标签损坏时，可以手动修正盘点结果。 52.需要在移动端app上提供新增补录新资产信息功能，并能够扫描和识别当前空间内的未绑定的新资产信息，可以实现一键绑定到本空间功能。 |
| 流程管理 | 53.资产管理流程实现图形化界面拖拽配置。 54.系统流程配置需要实现复杂多流程配置手段，能够符合当前中心多部门、多流程自动转发流程的管理需要。实现同一流程下不同流条件的流程跳转，可实现一般流程管理需要的并行、串行和串并兼容的管理模式。流程的人员、审核节点配置要求灵活可变，表单内容能自由增减。 55.工作流程管理中，还应实现流程的前置、后置状态的配置。 |
| 系统管理 | 56.实现灵活的维护功能设计，能对系统中的业务规则及各类系统运行参数等灵活调整。 57.实现对资产类别的多层次自定义命名和分类管理，类别定义需要有上下层级关系，但没有层级数量上的限制。 58.实现资产状态名称配置。 59.实现对资产属性的灵活扩展，并能够实现多种属性类型选择，至少包含文本、单选多选、数字和日期、列表等格式类型。 60.系统需要实现数据中心多层级空间的自定义展示，能够层级化展示建筑空间，细分机房、办公区等基本单元。 |
| 用户管理及登录 | 61.提供系统用户管理模块功能，可关联中心组织架构直接进行用户信息和组织架构信息的管理。组织架构可自由新增，部门科室可无上限拓展，可自由为每一个部门科室添加管理人员和科室人员。并能够在每个部门中，直观地显示所有下级部门信息，实现直接进行下级部门信息的编辑修改和删除操作。 62.权限管理：系统实现为不同角色配置不同的操作权限。权限设置包含对功能权限和资产管理范围数据权限设置。能按角色分层设置，实现逐级、多级授权管理（例如不同科室/部门只能看本科室/部门的相关信息），保证系统中不同用户角色间的数据存取安全性。可为角色批量添加用户。同时，系统能够为不同的用户配置不同的管理范围，控制范围至少包含组织架构、可管理资产类别、耗材类别、部门类别和管理空间等信息，确保人员数据管理权限严格规范。 63.需提供登录验证及组织机构等用户信息的接口及二次开发工作，实现与中心现有OA系统单点登录的功能。 |
| 可靠性要求 | 64.减少程序开发的比重，避免因整体性能不稳定而导致的项目风险； 65.具有为各类角色定义权限的能力，实现批量为账户授予角色，具有自定义角色权限设计，确保系统权限安全； 66.实现用户设置复杂的密码规则，确保登录安全； 67.具有业务操作安全约束机制，每类角色、每个用户都有操作权限。 |
| 扩展性要求 | 68.系统设计需实现开放数据访问接口，并向甲方开放数据接口（含源代码），以便与甲方现有海关资产管理系统集成对接及交互，未来实现外围系统调用访问。 69.需具备与OA系统、单点登录认证系统、财务系统等系统对接的能力。 |
| 安全性与保密性 | 70.系统需具备良好的权限体系，要求管理员权限和业务用户权限分开，管理员对数据的访问权限需受限；实现分级授权；在操作权限上，可细化功能操作权限，数据权限，每个模块均可按组织单元（包括员工所属组织及管控单元）等进行数据范围的控制。 71.遵循海关现有项目部署要求。 |

（二）资产管理系统硬件功能与性能指标

1.超高频手持机

| 超高频手持机 |  |
| --- | --- |
| 屏幕规格 | 高清屏、手持机屏幕不小于 5.2 英寸 |
| 识别距离 | 手持机的最远识别距离不低于 20米 |
| 辅助功能 | 实现多点触控，实现手套或湿手操作，防护等级IP65，1米高度跌落正常工作。 |
| 电池 | 可充电锂电池，待机时长不小于300小时，工作时长不低于10小时。 |
| 参数配置 | 处理器8核及以上、主频不低于2.5Ghz，内存不小于3GB+32GB,支持MicroSD/TF 卡扩展。 |
| 网络与无线 | WWAN 4G 全网通、WLAN、IEEE802.11a/b/g/n、2.4GHz 和 5GHz 双频段、蓝牙Bluetooth V4.2。 |

2.RFID标签打印读写一体机

| RFID标签打印读写一体机 |  |
| --- | --- |
| 协议 | 需实现打印同时读取芯片信息，须集成有RFID 读写器/编码器功能 |
| 打印厚度 | 最高打印厚度不低于 1.2mm |
| 定位方法 | 一键定位标签天线位置，快速、自动探测最佳读写区域 |
| 标签读写/打印间距 | 可读写/打印标签嵌体间距不低于12mm 的标签 |
| 工作温度 | 工作温度0℃~40℃，相对湿度范围 5%~85% |
| 辅助功能 | 实现各种规格大小的 RFID 标签首张打印，标签零浪费； 标签的最大打印宽度不小于 104mm 配置更丰富。 |

3.普通超高频电子标签

| 普通超高频电子标签 |  |
| --- | --- |
| 安装要求 | 非金属材质表面 |
| 安装方式 | 粘贴，高强度背胶 |
| 读取距离 | 普通 RFID 电子标签的手持机识别距离无遮挡环境中不低于 6m |
| 工作频率 | 介于920-925 MHz |
| 工作协议 | ISO 18000-6C |
| 标签表面材质 | 防水，防酒精擦拭 |
| 打印要求 | 标签表面可打印、可印刷，抗磨、耐撕，不易损毁，打印后防水防酒精擦拭。 |
| 工作温度 | -40℃-60℃ |
| 防护等级 | 防护等级达到 IP68 |
| TID 和 EPC编号 | 标签 TID 和 EPC编号唯一 |
| 可擦写次数 | 100,000 |
| 芯片寿命 | 10年（无损坏情况下） |

4.柔性抗金属RFID电子标签

| 柔性抗金属RFID电子标签 |  |
| --- | --- |
| 安装要求 | 金属基材（可能有漆面）表面 |
| 安装方式 | 粘贴，高强度背胶 |
| 读取距离 | 普通 RFID 电子标签的手持机识别距离无遮挡环境中不低于 8m |
| 工作频率 | 介于920-925 MHz |
| 工作协议 | ISO 18000-6C |
| 标签表面材质 | 防水，防酒精擦拭 |
| 打印要求 | 标签表面可打印、可印刷，抗磨、耐撕，不易损毁，打印后防水防酒精擦拭。 |
| 工作温度 | -40℃-85℃ |
| 防护等级 | 防护等级达到 IP68 |
| TID 和 EPC编号 | 标签 TID 和 EPC编号唯一 |
| 可擦写次数 | 100,000 |
| 芯片寿命 | 10年（无损坏情况下） |

5.可悬挂RFID电子标签

| 可悬挂RFID电子标签 |  |
| --- | --- |
| 安装要求 | 实现任何材质，安装于机柜内资产 |
| 安装方式 | 可粘贴、可悬挂 |
| 读取距离 | 1.5m |
| 工作频率 | 介于920-925 MHz |
| 工作协议 | ISO 18000-6C |
| 标签表面材质 | 塑料 |
| 打印要求 | 无 |
| 工作温度 | -20℃-70℃ |
| 防护等级 | 防护等级达到 IP67 |
| TID 和 EPC编号 | 标签 TID 和 EPC编号唯一 |
| 可擦写次数 | 100,000 |
| 芯片寿命 | 10年（无损坏情况下） |

6.户外RFID电子标签

| 户外RFID电子标签 |  |
| --- | --- |
| 安装要求 | 实现户外安装，金属和非金属表面 |
| 安装方式 | 螺丝、背胶、扎带，安装配件需实现户外安装 |
| 读取距离 | 户外RFID 电子标签的手持机识别距离无遮挡环境中不低于 10m |
| 工作频率 | 介于920-925 MHz |
| 工作协议 | ISO 18000-6C |
| 标签表面材质 | 塑料 |
| 打印要求 | 可激光雕刻 |
| 工作温度 | -25℃ 到 +105℃ |
| 防护等级 | 防护等级达到 IP68，防水、防晒 |
| TID 和 EPC编号 | 标签 TID 和 EPC编号唯一 |
| 可擦写次数 | 100,000 |
| 芯片寿命 | 10年（无损坏情况下） |

7.碳带

| 碳带 |  |
| --- | --- |
| 碳带类型 | 碳带 |
| 尺寸 | 与标签打印机匹配 |
| 其他要求 | 需与标签材质匹配，耐磨损，防水，防酒精擦拭。 |

8.空间标签

| 空间标签 |  |
| --- | --- |
| 标签类型 | 双频空间卡 |
| 频率 | 与整个系统应用相匹配 |
| 外观要求 | 芯片封装在卡内，外观设计美观，大小适中 |
| 安装要求 | 非金属材质表面 |
| 安装方式 | 粘贴方式安装，可牢固粘贴办公室墙面及机柜表面 |
| 打印要求 | 卡表面可定制图案印刷，实现序列二维码印刷。 |
| 工作温度 | -20℃-60℃ |
| 防护等级 | 防护等级达到 IP68 |
| TID 和 EPC编号 | 标签 TID 和 EPC编号唯一 |
| 可擦写次数 | 100,000 |
| 芯片寿命 | 10年（无损坏情况下） |

2.4.4交付、部署与实施

（一）交付时间及地点

时间：合同签订后120个自然日内。（包含全部资产实物标签粘贴时间。）

地点：数据中心指定地点（包括但不限于：安定门、顺义、金宝街办公区、德胜机房）。

（二）部署与实施

- 硬件设备安装调试。

- 系统部署、软件安装。

- 软件二次开发，实现与总署资产管理系统对接（本项目二次开发所形成成果的知识产权归甲方所有）。

- 资产数据导入。

- 实物资产清点核对及标签粘贴。

2.4.5项目验收

（一）验收内容

按照系统交付情况、产品质量两方面进行验收。

重点验收：

1.电子标签实地扫描，利用手持机扫描粘贴电子标签设备识别距离不低于 20米；机房设备在不打开机柜门的情况下识别距离不低于5米。

2.系统软件通过二次开发可实现与总署资产管理系统对接。

（二）验收标准

甲方将对采购需求中的每一项技术、服务、安全标准等的履约情况进行确认，全部符合要求为验收合格。

- 有下列情形之一的，属于乙方违约，将扣除乙方违约金：

  - 除不可抗力及甲方原因外，乙方延期交货或未按时完成安装调试（包括因验收不合格导致延期交付的情形）；

- 有下列情形之一的，属于乙方严重违约，除扣除相应违约金外，甲方有权解除合同：

- 乙方延期供货超过二十日（含二十日）；

- 所供产品有不满足本需求第一部分“采购数量”的情形（只要有1条不满足即视为不满足需求）；

- 需要额外采购板卡、模块、授权之后才能实现功能；

- 乙方服务人员误操作或擅自行事等原因给甲方带来损失。

2.4.6技术培训

（一）培训内容

响应方需要提出综合的培训计划，培训内容涵盖产品、解决方案和维护等方面，包括但不限于产品原理、功能特性、操作及日常维护、故障排查和日常巡检。响应方负责培训环境搭建、培训实施。

（二）培训时间

完成交付后，对相关人员进行2-3天现场培训。

（三）培训地点

甲方场地。

（四）培训验收标准

以《培训签到表》、《培训调研表》为依据，以学员最终掌握了日常操作、解决方案和维护技能，作为培训到达验收标准。

2.4.7售后服务

（一）质保期

自系统验收通过之日起2年。

乙方应在合同签订之日起十日内向甲方交纳合同总金额10%的履约保证金，甲方在质保期满且验收合格后无息退还乙方履约保证金。

（二）保修内容

- 远程技术支持服务，包括技术咨询、技术问题处理、软件和补丁升级支持；

- 硬件维保服务，国内提供返修服务；

- 现场服务保障，维保期内应提供不限于以下的软硬件产品的现场故障分析、诊断和排除：业务数据核对与排查；经双方商定的定期现场服务等。

- 服务期内免费提供与总署资产管理系统数据对接功能，如总署资产系统升级改造，响应方免费提供升级服务，保障系统连续可靠使用。

（三）服务要求

- 服务标准5×8，远程支持及必要的现场支持。

- 服务效率

以下适用5×8到场支持：

甲方在工作日9点到5点内通过电话、微信、短信报修，乙方接到甲方报修后应在30分钟内提出解决方案，在确认需要现场处理后应在4小时内到达故障现场，到达现场后应在 24小时内修复故障。

- 报修方式

乙方应提供服务专职负责人的姓名、手机、邮箱等相关信息及报修电话。

（四）验收标准

甲方将对售后服务中的每一项服务、安全标准等的履约情况进行确认，全部符合要求为验收合格。

- 对于系统出现的重要及紧急故障，若响应方技术人员未能在承诺的期限内到达现场，逾期需支付由此导致所有直接损失及违约金。

- 对于因响应方产品质量缺陷原因所造成的故障，若响应方未能在承诺的期限内协助排除故障，逾期需支付由此导致所有直接和间接损失及违约金。

- 如果因响应方原因导致系统和/或服务交付延迟，从收到书面通知起，响应方须支付由此导致所有直接损失及违约金。

（五）服务接口信息

响应方需按照下面表格，详细提供技术支持服务相关接口人信息：

| 项目 | 接口人 | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话 | EMAIL |
| 远程技术支持 |  |  |  |
| 现场技术支持 |  |  |  |
| 硬件报修与更换 |  |  |  |
| 产品建议和需求 |  |  |  |
| 产品文档 |  |  |  |

- 第五部分  评分标准

一、评分因素及分值

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 20分 |
| 2 | 商务部分 | 10分 |
| 3 | 技术服务部分 | 70分 |
| 合计 |  | 100分 |

二、评分标准

1、价格部分分值（20分）

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价得分 | 20分 | 采用低价优先法计算，即满足评审文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评审基准价／响应报价)×20%×100。（满分为20分） |

2、商务部分评分（10分）

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 1分 | 供应商组织机构完善，技术力量充足，内部有规范的服务管理体系和项目管理体系，得1分，否则不得分。 注：需提供相关证明材料并加盖公章。 |
| 信誉 | 1分 | 根据供应商提供的财务审计报告或资信证明，供应商财务状况及其信誉良好，得1分，否则不得分。 |
| 供应商业绩 | 6分 | 供应商提供2019年8月至今的资产管理系统的合同案例，每提供一个成功案例得2分，最高得6分，否则不得分。 注：1.合同销售方（乙方）必须为响应供应商自身且销售业绩合同中必须至少包含合同名称、服务内容、合同金额、合同双方印章签字、签订时间、付款条件页、合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件、项目验收合格报告等信息内容（以上内容缺少一项，案例不予承认）。 2.提供销售业绩合同复印件须字迹清晰，辨识无误，合同服务方必须是响应供应商本身。 不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 |
| 供应商文件编制质量 | 2分 | 响应文件内容详实、结构合理、应答明确，相对比较得 0-2 分。 |

3、技术服务部分评分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术、服务响应程度 | 30分 | 根据应答文件中技术、服务偏离表情况进行评审，全部满足的得30分，每不满足一项扣1分，本部分减至0分为止。 |
| 项目经理 | 10 | 供应商提供的项目经理具有类似项目经验案例，得10分，否则不得分 注：供应商须提供上述人员的相关证明材料，包括但不限于毕业证书（复印件）、资质证书（复印件）、人员简历、供应商为上述人员近6个月任意1个月缴纳社保记录等复印件并加盖公章，否则该项不得分。 |
| 项目团队 | 8分 | 供应商提供的项目专业技术团队中具有参与过本项目类似工作经验的人员不少于3人 ，得8分，否则不得分 注：供应商须提供上述人员的相关证明材料，包括但不限于毕业证书（复印件）、资质证书（复印件）、人员简历、供应商为上述人员近6个月任意1个月缴纳社保记录等复印件并加盖公章，否则该项不得分。 |
| 技术方案 | 8分 | 供应商的技术方案应至少包含解决方案、系统架构、可扩展性、可靠性、安全性、如何验收等内容。方案表述科学合理，架构清晰，事件响应处理满足用户时限需求，事件处理保障措施得当，主动预防性措施到位。相对比较打分，好的得8分，较好的得5分，一般的得3分。 |
| 实施方案 | 6分 | 供应商的实施方案应包含总体思路、实施方式、实施步骤和计划、开展的主要活动等内容。方案表述科学合理，架构清晰，事件响应处理满足用户时限需求。相对比较打分，好的得6分，较好的得3分，一般的得1分。 |
| 维保方案 | 6分 | 供应商的维保方案应包含服务期限及范围、响应时间及承诺、服务内容及方式等内容。方案表述科学合理，架构清晰，事件响应处理满足用户时限需求。相对比较打分，好的得6分，较好的得3分，一般的得1分。 |
| 服务承诺 | 1分 | 用户对供应商承担的同类项目的服务质量评价，须提供用户满意度调查证明文件（加盖用户单位公章），优质服务评价得1分，较差或未提供证明文件得0分。 |
|  | 1分 | 服务期间承诺：包括服务内容、标准、方式等，承诺优秀得1分，较好得0.55分，一般得0-1分。 |

- 注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

- 2.评标时，评审小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为供应商的评标最后得分，并以此作为排序、推荐的基础。

- 3.评审小组将按照评审最后得分由高到低的顺序对所有响应文件实质上响应评审文件要求的供应商进行排序；得分相同的，按应答报价由低到高顺序排列；得分和应答报价均相同的，按技术指标优劣(技术及服务部分得分由高到低)顺序排列。评审小组将依次推荐排序为前三名的供应商为成交候选人。

# 第六部分  响应文件格式

供应商提交文件须知：

1.供应商应严格按照本部分提供的响应文件格式填写的相关响应文件，不按规定格式填写的响应文件可能会被拒绝，编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评审小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交，否则其应答将被拒绝。

附件1

- 一、响应函

致：

根据贵方为（项目名称）项目采购货物及服务的评审邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）参加贵方组织的本次采购活动，并对此项目进行响应。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、我方同意在本项目竞争性评审文件中规定的响应文件递交截止时间起120日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方承诺我单位法人及主要业务、技术人员均无犯罪记录。

4、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本2份，响应报价一览表正本1份，以U盘形式提供包括响应文件全部内容的电子版0份。

5、按竞争性评审文件要求提供和交付的货物/服务的响应报价为          。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守竞争性评审文件的各项规定。

8、如果在规定的响应文件递交截止时间后，我方在评审有效期内撤回响应文件，则项目保证金将被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销组织机构代码证。构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商恶意串通的；

- 向采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商评审的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址                        传真

电话                        电子函件

供应商代表签字

供应商名称：           （盖章）

日期：

附件2

响应报价一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 项目内容 | 响应报价 （元） | 交付时间 | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表应按“供应商须知”的规定按包密封标记并单独提交，同时在装订成册的评审文件中仍应提供本表。

2、响应报价为本包文件现场完税价，已包括与本次所投文件和伴随服务相关的所有税费以及供应商为完成本项目、达到评审文件要求所需要的全部费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

3、所有价格单位为人民币元。

4、响应报价是所投文件及相关服务的全部费用的报价；价格应按照供应商须知第12条的要求报价。

5、“其他声明”中有优惠报价或单独提交优惠报价声明函的，必须同时附有与优惠报价相对应的分项报价表，否则其优惠报价无效。

应答供应商单位全称（盖章）

供应商签字

附件3

- 响应分项报价表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 名称 | 费用(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |
| 2 | … |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注： 1、本表中的总价必须与响应报价一览表中的响应报价金额相一致，如果本表中按分项费用计算的结果与总价不一致，在评审时将以分项费用为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性评审文件。

3、响应报价应包括供应商为完成竞争性评审文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评审时将按其他有效人中该项的最高价计入其评审价。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

4、在装订成册响应文件之外提交优惠报价声明的，需同时提交与优惠报价相对应的分项报价表，否则其优惠报价无效。

5、本表格可根据具体项目报价组成成分不同进行修改。

供应商代表签字：

供应商名称：        （盖章）

日       期

附件4

- 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为                的(采购项目名称)的响应（含转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章

被授权人签字

供应商盖章

（附：被授权人身份证复印件）

附件5

- 供应商资格声明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料；

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写；

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力；

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还；

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

附件4-1 资格声明

中国电子口岸数据中心：

为响应你方20[  ]年[  ]月[  ]日的[项目编号]评审邀请，下述签字人自愿参与本项目，提供评审文件项目需求书中规定的[货物及服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购人和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[  ]份正本，[  ]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我方银行[银行名称]出具的资信证明及我公司财务报表。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交

供应商                                 授权签署本资格文件

名称（盖章）                           签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                   签字

邮编                                   电话

附件4-2 供应商的资格声明

1、名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

电传/传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到       年        月         日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人名称：（可选填）

2．近[  ]年的年营业额

年份                总额

3.近[  ]年提供类似项目服务的主要客户的名称地址：

（名称和地址）                        （项目名称）

（名称和地址）                        （项目名称）

4.有关开户银行的名称和地址：

5.所属的集团公司，如有的话：

6.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传    真

电    话

邮    箱

附件6

- 商务条款偏离表

项目名称：________                 ___ 项目编号：____  __________

| 序号 | 竞争性评审文件条款号 | 竞争性评审文件的 商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评审小组评审响应文件最重要的直观材料和主要依据，供应商必须针对本竞争性评审文件中的各项要求是否满足填写偏离表，不能用“无偏离”简单概括。对于漏报的项目，采购人有权要求其补报，否则将导致其被拒绝。对于供应商在本商务偏离表中未列出的条款，除响应文件其余部分另有描述外，其它所有商务条款均视为完全响应“竞争性评审文件”的要求。

供应商代表签字：

供应商名称：            （盖章）

日       期

附件7

- 技术、服务偏离表

| 评审文件需求对应序号 | 内容概述 | 评审文件技术、服务要求 | 评审文件对应服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对响应文件第四部分《项目需求书》服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担相应的法律责任。

2、本表中所应答的各项服务标准或服务承诺等应当与响应文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，将按无效投标处理。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款供应商应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均将被视为没有对评审文件的实质性响应，将按无效投标处理。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供响应文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。供应商认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

供应商名称(加盖公章)：

供应商代表(签字)：

日期：

附件8

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  | 成立日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  | 单位性质 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |  |  |  |
| 总经理 |  | 电话 |  |  |  |  |
| 上级单位名称 |  | 信用等级 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 | 附营业执照复印件（） |  |  |  |  |  |
| 单位员工概况 | 合计 人 | 高级职称 | 中级职称 |  | 初级职称 | 技师 |
|  |  | 人 | 人 |  | 人 | 人 |
| 单位组织构架 | 请附图 |  |  |  |  |  |
| 下属单位情况 | 请附表 |  |  |  |  |  |

注：供应商须随本表附上供应商企业情况简介，该简介应能说明供应商的企业基本情况，包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等。

供应商代表签字

供应商名称（盖章）

日       期

附件9

- 拟投入本项目的团队情况表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目中担任的职务 | 相关领域工作经验（经验、年限） | 资历和其他相关经验 | 职业经历 | 技能/教育 | 是否企业正式员工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须在本表中详细列出拟派往本项目工作的服务团队人员情况，并提供关键资质（包括但不限于职称、学历、社保等）的证明材料。

供应商代表签字

供应商名称（加盖公章）

日期

附件10

- 拟投入本项目的项目经理简介

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职务 |  | 拟在本项目担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 |  | 参加过的项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 | 用户代表及联系电话 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表后应附项目经理的身份证、职称资格证书、社保证明以及其他相关证书的复印件。

2．目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

3．所有证件、证明材料的复印件均应清晰可辩，否则责任自负。

附件11

- 质 疑 函

质疑人名称：

质疑人地址：

质疑人邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

项目编号：

质疑类型：□评审文件 □评审过程 □成交结果 □其他

质疑事项：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

日期：  年  月  日

质疑人单位法人代表签字：

质疑人单位全称（盖章）：

注：1.供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。

2.以代理商身份发起质疑的供应商须同时提供货物制造商出具的授权书，授权书应当载明具体权限、期限和相关事项，并由授权单位法人或授权代表人（授权代表人需另行提供授权函）签字并加盖单位公章。

附件12

- 没有重大违法记录的书面声明

致：中国电子口岸数据中心

根据《政府采购法》第二十二条的规定，本公司郑重声明：参加此次采购活动前三年内在经营活动中没有发生过以下重大违法记录：

- 因违法经营受到刑事处罚；

- 因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

注：1、供应商在参加此次采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加此次采购活动。

2、没有提供此项声明的，将视同缺少实质性响应的内容，按无效响应处理

附件13

- 银行资信证明

响应文件正本中应为银行在递交响应文件日前三个月内开具的针对本项目或非特指项目的资信证明原件或复印件，资信证明至少应满足以下要求：

- 供应商基本账户开户行或其上级银行提供；

- 证明供应商资信状况良好，往来账款正常，无透支行为；

- 是否有到期未归还的贷款及金额；

- 具有资信证明开出行有效公章。

附件14

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

附件15

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：